|  |  |  | Dirección General de Eficiencia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Proyecta "Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) en los sectores de generación

de energía y su uso final en el Perú" No. 77699

INFORME N°069-2020-CP-PNUD 77699

Para	Ing. Jesús Walter Carrasco Chacón

Director Nacional del Proyecto 00077699

De	MSc. Daniella Rough

Coordinadora del Proyecto 00077699

Asunto	Observaciones al Tercer Entregable del "Servicio de consultoría

Implementación del Sistema de Información para la Gestión del Sello de Reconocimiento de Energía Sostenible".

Referencia : Expediente N° 3056350

Fecha	: San Borja, 14 de agosto del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al expediente de la referencia, con el cual la empresa Grupo Zuñiga S.A.C. hace la entrega del Tercer Entregable del "Servicio de consultoría Implementación del Sistema de Información para la Gestión del Sello de Reconocimiento de Energía Sostenible".

- OBJETIVO

El objeto del presente informe es comunicar los resultados de la revisión efectuada al Tercer Entregable del "Servicio de consultoría Implementación del Sistema de Información para la Gestión del Sello de Reconocimiento de Energía Sostenible", presentado por la empresa Grupo Zuñiga S.A.0 en adelante (el Contratista).

- ANTECEDENTES

- Con fecha 04 de mayo de 2020, se firma el Contrato de Servicio Profesional Derivado del SUP N° 002-2020 entre el Proyecto y el Contratista.

- Con fecha 31 de julio de 2020 con Expediente N° 3056350 de Ventanilla Virtual, el Contratista presentó el Tercer Entregable.

- Con fecha 14 de agosto del 2020, con Informe N° 025-2020-CEE-PNU 77699, la Supervisora del estudio, Sra. Andrea Alexandra Hervias Segovia, presentó su informe de opinión de observaciones al Tercer Entregable.

3. ANÁLISIS

Después de haber revisado el informe de opinión de observaciones de la supervisora al Tercer Entregable del "Servicio de Implementación del Sistema de Información para la Gestión del Sello de Reconocimiento de Energía Sostenible", (expediente N° 3056350) y estar de acuerdo con lo vertido en el documento, se ha visto por conveniente que se subsane las observaciones suscitadas, para que